LOGBOEK

04-02-2020:

**Abdulbari:** Technisch ontwerp document maken, verwerken en Github account aanmaken en repository clonen

**Martijn:** Funtcioneel ontwerp document maken, verwerken en Github account aanmaken en repository clonen

**Bilal:** Github account aanmaken en repository clonen

**Aron:** Database voorbereiden, Bitbucket Repository aanmaken en clonen

05-02-2020:  
**Abdulbari:** Technisch ontwerp document maken

**Martijn:** Funtioneel ontwerp document maken

**Bilal:** Wireframes maken

**Aron:** Database voorbereiden, interview vragen

06-02-2020: Niet van toepassing wegen een beurs bezoek.

07-02-2020:   
**Abdulbari:** Respository clonen

**Martijn:** bezig met interview vragen voorbereiden

**Bilal:** nog steeds bezig met wireframes aanmaken

**Aron:** use case diagram aangemaakt, interview vragen

11-02-2020:

**Abdulbari:** Bezig met de respository (hij had een bug) ook nog bezig met Technisch Ontwerp.

**Martijn:** Documenten bewerken functioneel ontwerp

**Bilal:** Design en wireframe

**Aron:** contract aanmaken

12-02-2020:  
**Abdulbari:** n.v.t  
**Aron:** contract samenstelling van het team  
**Bilal:** designs maken voor de website  
**Martijn:** verder met logboek schrijven en template zoeken voor designer

14-02-2020:

**Abdulbari:** verder aan functioneel ontwerp gewerkt **Aron:** informatie geven aan abulbari over functioneel ontwerp en logo aanpassen. **Bilal:  
Martijn:** designen van website

18-02-2020:

**Abdulbari:** functioneel ontwerp verder werken

**Aron:** database verder maken

**Bilal:**

**Martijn:** bezig metfront-end website maken met script

19-02-2020:

**Abdulbari:** Technisch ontwerp afronden.

**Aron**: Database aan het maken.

**Bilal:** Bezig met design en wireframe.

**Martijn:** Door gaan met coden van de site.

21-02-2020:

**Abdulbari:** Technisch ontwerp afronden.

**Aron**: login.php pagina maken.

**Bilal:** Bezig met design en wireframe.

**Martijn:** index.php pagina verder maken

03-03-2020:

**Abdulbari:** Informatie zoeken over allergie een in een word bestand plaatsen .

**Aron**: login.php afmaken

**Bilal:** Bezig met design, wireframe en footer afronden in index.

**Martijn:** Door gaan met coderen van de site.

04-03-2020:

**Abdulbari:** **:** Informatie zoeken over allergie een in een word bestand plaatsen.(Afronden)

**Aron**: login.php afmaken

**Bilal:** Bezig met design, wireframe en footer afronden in index.

**Martijn:** Door gaan met coderen van de site.

04-03-2020:

**Abdulbari:** **:**

**Aron**: login.php afronden

**Bilal:** Bezig met design, (wireframe.)

**Martijn:** Allergies informatie toegevoegd bij de site.

6-3-2020:

**Bilal**: verandering/aanpassing maken voor wireframes.

**Martijn**: Winkel mand aan werken.

**Abdulbari**: Documentatie voor allergie.

**Aaron**: login aangepast bewerkt.

10-3-2020:

**Martijn**: SQL Bijwerken.

**Bilal**:

**Aaron**: -

**Abdulbari**: -